## Slide 1
AOSCC 2019:
计划、跟踪、讨论：
以敏捷流程优化社区工作的尝试

## Slide 2: 当前痛点
迭代长度不稳定，交付周期较长
任务分配难度高，缺乏追踪机制
开发者文档缺乏，新人培训困难
……

## Slide 3: 季节周期 Seasonal cycle
给出了交付时间点
确定了开发大方向
任务耗时预计失误
开发者可用时间意外不足
文档缺乏
……

## Slide 4: RFC: 迭代计划 Iteration plan
概念取自 microsoft/vscode 项目
对 DevOps 工具要求很低
明确迭代内任务量
严格遵循任务量限制分配时间
帮助开发者选择工作内容
已实验性执行四个月

## Slide 5: RFC: 迭代计划 Iteration plan
每个迭代耗时 3 个自然月
  1-3 月：冬；4-6 月：春；
  7-9 月：夏；10-12 月：秋
追踪 issue 位于 AOSC-Dev/aosc-os-abbs
    这不意味着迭代计划内没有其他项目的工作
    每迭代最后一个月第一个星期二发布计划草稿
    每迭代最后一个月第三个星期二正式发布计划

## Slide 6: RFC: 迭代计划 Iteration plan
预期更新 Expected updates
    包含迭代内预期会发布更新并将引入的应用软件
已发布更新 Released updated
    包含已发布更新并将在迭代内引入的应用软件
文档和杂项工作
推迟工作内容 Deferred items
    包含迭代内不会完成的工作，仅作参考

## Slide 7: RFC: 迭代计划 Iteration plan
使用 milestone 追踪迭代工作项
  开发者可使用 project board 追踪个人工作项
  亦建议开始处理工作项时自行 assign
未尽内容另开 RFC 进行完善

## Slide 8: RFC: 包生命周期
许多上游使用生命周期概念管理版本分支
  Linux Kernel: Stable / Longterm
    对应 linux-kernel / linux-kernel-lts
  Node.js: Current / Active / Maintenance LTS
    nodejs 选用 Active LTS
部分上游只维护最新版本
  Chromium 和部分衍生品

## Slide 9: RFC: 包生命周期
AOSC OS 根据实际情况确定生命周期策略
  需考虑上游生命周期、新版发布频率等
  主动或被动与上游保持对齐
保证获取上游安全更新
  尽力加速新版应用软件引入
    明日将进一步讨论此话题
保持稳定可靠交付最终用户

## Slide 10: Ask me Anything!

## Slide 11
Thank You!